# Zápis z 25. jednání finančního výboru ZM Kolín,

# které se konalo ve středu dne 23. 05. 2018

# v areálu zámku v budově Podnikatelského inkubátoru CEROP

Přítomni: Ing. Kmoch, p. Hladík, RNDr. Horáček, Mgr. Kárník, p. Král, Ing. Malíková, Ing. Navrátil, Ing. Sova, p. Truska, p. Vobora

Omluveni: Ing. Hovorková

Hosté: Ing. Villner, Ing. Tichý,  Ing. Michalčík, pí. Sojková, Mgr. Kesner

_________________________________________________________________________

Program:

- Kontrola zápisu z minulého jednání

- III. rozpočtové opatření

- Čerpání rozpočtu k 30. 04. 2018

- Různé

Jednání bylo zahájeno ve 14.00 Ing. Kmochem

- Kontrola zápisu z minulého jednání

- bez úkolů

- III. rozpočtové opatření

- Mgr. Kárník – může příspěvková organizace čerpat rezervní fond v průběhu roku na úhradu svých provozních nákladů? Ing. Villner – ano, může. P. Král – PO může peníze použít i na mimořádné odměny svých pracovníků. Ing. Malíková – kolik byl hospodářský výsledek CEROP? Mgr. Kárník – Kč 1.093tis.

- Mgr. Kárník, RNDr. Horáček - OŘR 7630 – autobusové nádraží – vícepráce 7mil? Ing. Tichý – jedná se především o rozšíření informačního elektronického systému, smart parking a dvě stanice pro dobíjení elektromobilů. Dále jsou to drobné úpravy patníků a mobiliáře na základě jednání s architektem. 80% těchto víceprací půjde z dotace. Je zažádáno o navýšení. Ing. Malíková - v jaké výši tedy nyní dotace bude? Dotaz na ORR – bude doplněno během období mezi dnešním a příštím zasedáním FV.

- RNDr. Horáček – bude se rekonstruovat i nádraží? Ing. Tichý – nádraží by se mělo začít podle informací rekonstruovat během dvou měsíců a na rok 2022 je naplánované i prodloužení podchodu na Starokolínskou ulici.

- Ing. Kmoch – OŘR 9270 – odbočky vodovodních řadů? Přípojky si vybuduje vlastník sám, v tomto případě se jedná o vodoměry.

- Ing. Malíková – OŘR 1521 – církevní pozemky? Ing. Tichý – jedná se o pozemky, které nebylo možné v době budování PZKO vykoupit. Nebylo jasné, zda připadnou v restituci církvi, či nikoliv. Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí se tento stav nyní narovnává.

- Mgr. Kárník – OŘR 7225 – co je příčinou prodloužení termínu? Ing. Tichý - důvodem je zjištění, že infrastruktura pod povrchem je jinak a jinde než bylo zakresleno (jde především o parovod).

- Mgr. Kárník – z jakého důvodu se cyklostezka Třídvorská odkládá na rok 2019, je hotová dokumentace? Ing. Tichý – dokumentace je hotová, je i vystaveno stavební povolení. Cyklostezka se bude budovat až proběhne rekonstrukce ulice Třídvorská, proto odklad na rok 2019.

- Ing. Kmoch – OŘR 8060? Ing. Tichý – s firmou VODOS byla uzavřena dohoda o pravidlech péče o vohodospodářský majetek. Kromě plánovaných investic, které má město v rozpočtu může VODOS v případě havarijního stavu ve spolupráci s městem provést odstranění havárie dle stanovených pravidel.

- Ing. Kmoch – OŘR 8440 – fasáda budovy Gymnázia – cena je již konečná? Ing. Tichý – ano. Kdy by se mělo začít? Během června.

- Ing. Kmoch – OŘR 7410 – parkování Čechovy sady – vzniknou nová parkovací místa? Ing. Tichý – bude tam v řádu o 60% parkovacích míst více.

- Ing. Malíková – OŘR 8081 – MŠ Chelčického dostavba – navýšení o cca 20% ? Ing. Tichý – toto navýšení se týká vnitřního a venkovního vybavení, tak jak bylo požadováno odborem OŠKS. Na tomto řádku to zůstalo z toho důvodu, že se jedná o řádek dotační. Následné sdělení Mgr. Kesnera -  toto nešlo vůbec přes OŠKS, administrátor dotace řešil vybavení přímo s ředitelkou mateřské školy. Vyjádření ORR (p. Horák): vnitřní vybavení v hodnotě 748tis Kč, venkovní vybavení 596tis Kč a vícepráce v hodnotě Kč 1.181tis (během stavebních prací bylo zjištěno, že je špatné podloží a je nutné provést přepočet statiky objektu. Z nového statického posudku vyplynula nutnost rozšíření základových pásů objektu a zvětšení pevnosti stropních panelů (hustší a větší průměr ocelové výztuže).

- Mgr. Kárník – servisní služby ITS – OŘR 5370 a 5525 – nebylo by lepší uzavřít smlouvu novou vzhledem k již 4. dodatku smlouvy stávající? Nepoměr mezi byty a nebyty? Ing. Michalčík – Uzavřením dodatků jsou do smlouvy doplňována nebo odebírána měřená místa. Smlouva jako taková zůstává neměnná. Převážnou většinu nebytových prostor máme v tuto chvíli již v prodaných bytových domech, tudíž jsme členy sdružení vlastníků a již měření neprovádáme my.

- Ing. Kmoch – OŘR 8435 – speciální škola – vybudování víceúčelového hřiště. Je možné firmu, která odstoupí od již uzavřené smlouvy či z 1. pozice ve výběrovém řízení příště nevybrat? Ing. Michalčík – není pro to zákonný důvod. Mgr. Kárník – jaký byl rozdíl mezi první a třetí firmou? Ing. Michalčík – přes 1 mil. Mgr. Kárník – rozpočet navýšen pouze o 120tis? Ing. Michalčík – v rozpočtu byla dána zatím ještě původní projektantská cena.

- Ing. Kmoch - OŘR 8454 – oprava schodiště před kinem? Schodiště tam ještě není tak dlouho… Ing. Michalčík – odlupují se dlaždice a tento povrch není v zimě ideální. Zatéká do skeletu. Dlaždice budou nahrazeny novým protiskluzovým povrchem.

- Ing. Malíková – OŘR 8385 Husova – úprava venkovních prostor – vlastní investice v roce 2019. Nyní zůstalo v rozpočtu 850 tis? Ing. Michalčík – jedná se o úpravů parkánů od knihovny až po nový most a dále o prostory mezi domy v Husově ulici. Byla vyhlášena architektonická soutěž, kdy každá ze tří projekčních kanceláří dostala za účast v soutěži odměnu ve výši 150tis. Jeden projekt byl vybrán a bude zpracována projektová dokumentace, která by se měla pohybovat kolem 500tis. Celá úprava bude stát cca 6 – 7 mil.

- Ing. Kmoch – OŘR 832 – o jaké nájmy se jedná? pí. Sojková (OSVZ) – jedná se o nájmy, které platí organizace nám za pronájem místností na různé přednášky.

- Ing. Kmoch – OŘR 5980 – Podpora sociální práce v obci? pí. Sojková – je to projekt MPSV a je financován z dotace, patří k němu příjmový řádek 2015.

- Mgr. Kárník – OŘR 4638 – Kolínské kulturní léto – každý rok navýšení rozpočtu? S jakým rozpočtem se začínalo, kolikátý je toto ročník a důvody navýšení? Mgr. Kesner – ročník je letos pátý. 1.Kolínské kulturní léto – vývoj rozpočtů:

2014       310 000 Kč

2015      425 000 Kč

2016      495 000 Kč

2017      525 000 Kč

2018      710 000 Kč

snaha, aby koncerty měly odpovídající úroveň a kvalitu – kvalitnější nabídka účinkujících a s tím související vyšší výdaje na honoráře, na technické zajištění, např. osvětlení, pódia, na koncertech na Karlově náměstí  u podia používána velká LED obrazovka, v dnešní době již běžný standard

jenom výdaje na honoráře jsou vyšší než v 1. ročníku:

honoráře 2014  1.ročník   185 000 Kč

honoráře 2018  5.ročník   465 000 Kč

- Mgr. Kárník – OŘR 8200 – Městská knihovna Kolín – rekonstrukce zahrady – je hotová projektová dokumentace a vybrán dodavatel? Mgr. Kesner - akce se přesouvá na rok 2019 – v letošním roce dojde k uzavření smlouvy s projektantem, projekt by měl být hotov do 15.12. 2018, v roce 2019 by měla proběhnout soutěž (rekonstrukce zahrady bude zahrnuta do do celkové rekonstrukce prostor kolem pečovatelského domu až ke starému mostu).

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Kolína přijmout Návrh III. rozpočtového opatření na rok 2018

Hlasování: 9 – 0 – 1

- Čerpání rozpočtu k 30. 04. 2018

- Ing. Malíková – OŘR 6040 – příspěvek na výkon pěstounské péče – vysoký rozpočet výdajů? Na co jsou peníze využívány? Dotaz zaslán na OSVZ – příspěvek na výkon pěstounské péče nemusí obec ke konci roku vracet a navyšuje jí rozpočet na roky další. Čerpání výdajů se řídí Instrukcemi náměstkyně MPSV pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování č. 14/2014 – peníze jsou především na platy zaměstnanců, jejich vzdělávání, energie, ale i na tábory  dětí a vzdělávání osob pečujících. Jedná se o děti celého ORP Kolín. Dětí je 41.

- Různé

- bez připomínek

Příští jednání FV bude ve středu 20. 06. 2018 od 14:00

Jednání skončilo v 15:40

Zapsala: Jelínková

Ing. Václav Kmoch v. r.

předseda finančního výboru