PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Příkazce			město Kolín

Sídlo				Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený			Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Oprávněn jednat ve

věcech technických		Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP

Vladimír Maláček, pracovník ORR a ÚP

IČ				00235440

DIČ				CZ00235440

Bankovní spojení		Česká spořitelna a. s. Kolín

Číslo účtu			3661832/0800

(dále jen „příkazce“)

Příkazník			………………………..

Sídlo				………………………..

Zastoupený			………………………..

IČ				………………………..

DIČ				………………………..

Bankovní spojení		………………………..

Číslo účtu			………………………..

(dále jen „příkazník“)

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu

I. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu provádění inženýrské činnosti (výkon technického dozoru investora) na investiční akci: „Podnikatelský inkubátor – kolínský zámek“. Jmenovitě se jedná o provedení stavebních prací, dodávku a vybavení interiéru a dodávku informačních a komunikačních technologií.

II. Doba a místo plnění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno v areálu bývalého pivovaru, ulice Sokolská 545 v Kolíně 1 na pozemcích p. č. 184/1 a p. č. 184/4 v k. ú. a obci Kolín následovně:

předání staveniště a zahájení činnosti TDI		do………………...

ukončení činnosti TDI:					31.03.2015

Příkazce bere na vědomí, že v rámci činnosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty příslušných úřadů státní správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření. Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany účastníků řízení není možné ovlivnit činnosti příkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých účastníků řízení.

III. Odměna a platební podmínky

Cena obsahuje všechny nutné náklady, spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této smlouvy, nikoli však cestovné mimo Středočeský kraj, eventuelně náklady za ubytování. O těchto nákladech je příkazník povinen předem informovat příkazce a vyžádat si jeho souhlas. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaložil při plnění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce, spojené s případným vyžádáním příslušnými dotčenými stranami.

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která na základě nejvýhodnější cenové nabídky činí:

Cena bez DPH					………………..,-Kč

DPH 21%					………………..,-Kč

Cena celkem včetně DPH			……….……….,-Kč

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den fakturovaného měsíce, tj. poslední den v kalendářním měsíci, za který se fakturuje. Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení příkazci.

IV. Plná moc

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činnosti uvedené v rozsahu čl. I. této smlouvy jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora a v jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil příkazníka plnou mocí. Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy.

V. Povinnosti příkazníka

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení

- účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu

- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením stavebních prací

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby

- o všech závažných okolnostech ihned informovat investora (objednatele)

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě investorovi

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku

- v souladu se smlouvami o dílo odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti

- spolupráce s pracovníky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem

- spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

- sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (hutnící zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě,  apod.)

- sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě

- uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby

- zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče středních Čech

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení  škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat zhotovitele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

- kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů

- před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišťovací protokoly  zhotovitele a teprve po této kontrole předat objednateli k úhradě

- v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních o předání a převzetí

- kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD skutečného provedení podle vyhl. č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele na všech dokladech a výkresech, kontrola úplnosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, včetně seznamů příloh)

- kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

- účast na přejímacím a kolaudačním řízení

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu

- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č.200/1994 Sb.)

- spolupráce s objednatelem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení

- zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí

- účast při zajištění kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby

Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této zakázky kontrolním orgánům poskytovatele dotace a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

VI. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku.

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle ustanovení § 2443 občanského zákoníku.

Tato příkazní smlouva je zpracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu v českém jazyku a každá se smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou schváleny oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svoboné vůle, nikoli v tísmi nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Kolíně dne:……………					V ………………dne:…………..

……………………………					………………………………..

Mgr. et Bc. Vít Rakušan						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města						    jednatel společnosti

za příkazce							        za příkazníka

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína dne xx.06.2014.

…………………………….				            …..……….…………...........

Mgr. Tomáš Růžička				             	Ing. Mgr. Jan Pospíšil MBA

I. místostarosta						          II. místostarosta

Pověření členové rady a zastupitelstva města