SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo stavby zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel:		město Kolín

sídlo				Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

zastoupený 	Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

IČ				00235440

DIČ				CZ00235440

bankovní spojení 		Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

číslo účtu 			3661832/0800

telefon				321 748 214

fax				321 720 911

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: 		……………………………………..

zastoupený	  		……………………………………..

sídlo				……………………………………..

IČ	 			…………………………………….

DIČ	 			…………………………………….

bankovní spojení 		…………………………………….

číslo účtu			…………………………………….

telefon				…………………………………….

fax				…………………………………….

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v …………, oddíl ….., vložka …….,

dne …………………

(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa“ podle cenové nabídky ze dne ………………. a cenového soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích parc. č. 2189/9, 2205/2, 2484/2, 2947, 2956/3, 2956/11, 2972/1, 2972/2, 2974/2, 3015/2, 3034/2, 3037/48, 3037/50, 3037/51, 3037/54, 3037/55, 3104, 3104, 3105 v k. ú. Štítary u Kolína, v ulici Radovesnická..

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH				 ……………,- Kč

DPH 21 %						 ……………,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH			 …………….,- Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku II. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín zahájení stavebních prací:		5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště

Termín ukončení stavebních prací:	          45 pracovních dnů od zahájení stavebních prací

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

V. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončení a předání díla objednateli. Po dokončení stavebního díla bude vystavena faktura s náležitostmi řádného daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1.   Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace stavby zaměstnat v pracovněprávním vztahu minimálně 1 osobu evidovanou na Úřadu práce ČR s trvalým bydlištěm na území správního obvodu města Kolína.

2.   Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že v průběhu realizace této smlouvy dojde k ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem dle článku VI. odst. 1 této smlouvy, vyjma okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem či porušení povinností zaměstnance umožňující výpověď pracovního poměru zaměstnavateli s analogickým využitím pro případný zaměstnanecký poměr mimo pracovním poměrem (tedy dohody o pracovní činnosti či provedení práce) a zhotovitel by tuto pracovní pozici kontinuálně nezabezpečil jinou osobou splňující kritéria dle této smlouvy, tak se zhotovitel zavazuje za každý nedokončený měsíc takového pracovního vztahu zaplatit objednateli, jakožto zadavateli částku 20.000,- Kč za každou takto předjímanou osobu v zadávacích podmínkách. Toto neplatí v případě, že tento zaměstnanec úmyslně poruší hrubým způsobem pracovní kázeň a zhotovitel tuto skutečnost prokazatelně objednateli doloží. Účastnící této smlouvy si dále sjednali, že objednateli nenáleží právo na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy, pokud Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kolín nebude evidovat vhodného nezaměstnaného a tato skutečnost bude objednateli prokázána písemným potvrzením Úřadu práce ČR. Pro účely této smlouvy se za tzv. dlouhodobě nezaměstnaného považuje osoba, která je vedena v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než 5 měsíců.

VII. Smluvní pokuty

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel podle ustanovení § 2050 občanského zákoníku právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.

VIII. Ostatní ujednání

- Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatelem. Na konci dokončené stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré požadavky kladené technickými normami, PD a jinými obecně uznávanými normami.

- Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce vlivem užívání komunikace nad míru obvyklou pro daný typ vozovky dle nabídky, případně za vady, které byly způsobeny živelními událostmi. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

- O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přejímá.

- V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

za zhotovitele:		…………………			tel.: …………….

stavbyvedoucí:		…………………			tel.: …………….

za objednatele:		Václav Horák   			tel.: 321 748 347

- Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo za kvalitu díla jako celek  záruční dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavebního díla jako celku. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem na základě příslušného smluvního ujednání obsahující zejména vymezení těchto víceprací, jejich ocenění a doby realizace.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny a doplňky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: cenová nabídka zhotovitele

za objednatele:					        za zhotovitele:

…………………………..				       ……………………………..

Mgr. et Bc. Vít Rakušan

starosta města						  jednatel společnosti

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína dne…………… .

…………………………….					….………………...........……

Mgr. Tomáš Růžička					  Ing. Mgr. Jan Pospíšil MBA

I. místostarosta	     					          II. místostarosta

Pověření členové rady a zastupitelstva města