SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel			město Kolín

Sídlo				Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený			Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Oprávněn jednat

ve věcech technických	Ing. Josef Michalčík, vedoucí odboru OSBN

IČ				00235440

DIČ				CZ00235440

Bankovní spojení		Česká spořitelna a. s. Kolín

Číslo účtu			3661832/0800

Telefon			321 748 246, 728243662

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

E-mail

Zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99635

II. Úvod

Objednatel je vlastníkem bytové domu v ul. Tyršova 976, Kolín II. Nemovitost je vedena v Katastru nemovitostí pro kat. území a obce Kolín u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín a zapsána na LV č. 10001 pro kat. území a obec Kolín.

III. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je oprava – výměna stávajících narušených a nefunkčních čelních lodžiových stěn (okna, balkónové dveře, MIV panely) a oken v domě č.p. 976 v ulici Tyršova v Kolíně, a to ve dvou podlažích určených zadavatelem. Nejprve bude takto realizováno 15. a 16. patro - v každém 3 bytové jednotky (dále BJ) o velikosti 3+1.

Objekt č.p. 976 je situován v Tyršově ulici v jihozápadní části města Kolína 
v sídlištní zástavbě jako volně stojící. Jedná se o bytový dům se 16 nadzemními podlažními a v části sedmnáctým nadzemním technickým podlažím.

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající v dodání stavebních prací na akci „Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín“  podle cenové nabídky ze dne …………., která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, tj. provést  náklad a nebezpečí zhotovitele pro objednatele dílo a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo smluvenou cenu podle čl. IV této smlouvy.

IV. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení stavebního díla v celkové výši takto:

Cena díla bez DPH					  ………….,- Kč

DPH 15 %						  ………….,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH			  …….……,- Kč

DPH bude účtována v 15% sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rámec uvedený v čl. III, této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací a jejich ocenění dle dohody účastníků mající formu písemného dodatku k této smlouvy.

V. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku III této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele v době:

Termín zahájení prací:			do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Termín ukončení prací:			nejpozději do 30. 11. 2014

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po řádném dokončení a předání díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Po dokončení stavebního díla bude vystavena faktura, vykazující všechny náležitosti řádného daňového dokladu, se splatností 30 dnů od doručení objednateli.

VII. Smluvní pokuty

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel podle ustanovení § 2050 občanského zákoníku právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

V případě, že zhotovitel nezhotoví řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku V této smlouvy, může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do předání díla.

VIII. Ostatní ujednání

Vzhledem k povaze stavby, kdy dojde k výměně celé jedné stěny v místnosti, je nutné zabezpečit alespoň částečnou obyvatelnost bytové jednotky. V průběhu stavby dodavatel zabezpečí následující činnosti, které budou promítnuty do vedlejších nákladů stavby již v celkové nabídkové ceně veřejné zakázky a nebudou zadavatelem hrazeny jako vícepráce:

- Dodavatel provede součinnostní schůzku s nájemci BJ a vysvětlí jim přesný rozsah a postup stavby, zároveň provede dohovor o časovém harmonogramu stavby;

- dodavatel zabezpečení dostatek pomocného materiálu pro krycí ochrannou vrstvu na veškeré podlahové plochy, po nichž bude přenášen stavební materiál pro stavbu a to v bytových jednotkách, na chodbách, výtahu a vestibulu domu (např. silný kartonový papír, filcové vložky, OSB desky apod.), dodavatel zajistí, aby nedošlo k poškození podlahových krytin nájemců, mimo rozsah stanovený projektem, zároveň zajistí začištění, olištování apod. stávajících podlahových krytin dle aktuální situace v bytové jednotce;

- dodavatel zajistí překrytí otevřeného prostoru místností v mimopracovní dobu před nepříznivými vlivy počasí, bude provedeno provizorní zajištění stěny dle aktuální povětrnostní situace (např. překrytí OSB deskami překrytými nepromokavým materiálem odolným proti větru);

- v závislosti na požadavku nájemce provede překrytí PE materiálem všech součástí vybavení místností, které nebude možné demontovat nebo přenést do vedlejších prostor;

- dodavatel zabezpečí, aby nedošlo k poškození ústředního topení a dalších sítí přímo sousedících s obměňovanou stěnou, v případě nutnosti provede demontáž krytů, sítě, topení apod. a po dokončení stavby uvede vše do původního stavu;

- harmonogram činnosti bude přizpůsoben aktuální povětrnostní situaci, v případě zhoršené povětrnostní situace bude prodloužen termín dokončení stavby;

- ve všech šesti bytových jednotkách bude prováděna rekonstrukce vždy pouze v jedné místnosti, tak aby další obytné místnosti bytové jednotky mohly být využívány k bydlení, po dokončení práce na stěně jedné místnosti bude následovat alespoň 7 denní přestávka, aby nájemci mohli provést zabydlení opravené místnosti a připravit další místnost na rekonstrukci;

- veškeré práce budou prováděny maximálně v rozsahu od 07,30 do 16,00 hod, v této době bude firmou zabezpečeno i provedení úklidu dotčených společných prostor domu;

- firma zajistí zábor pozemku před domem v oblasti proskleného schodiště na západní straně domu, kde může být do odvozu umístěn kontejner pro odpad ze stavby;

- veškeré stavební a ostatní práce nesmí narušit požární předpisy a vystavit obyvatele domu riziku jakéhokoli nebezpečí, dodavatel zabezpečí dodržování BOZP stavby;

- veškeré výjimky z těchto požadavků budou projednány se zadavatelem, nedodržení těchto požadavků bude sankcionováno za každé jednotlivé porušení, výše sankce bude stanovena ve smlouvě o dílo.

IX. Závěrečné ujednání

Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od cenové nabídky a údaje o klimatických podmínkách.

Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí stavebních prací objednatelem. Na konci dokončené stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení §157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele a TDI zápisem do stavebního deníku nebo zasláním písemné nebo e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který bude obsahovat zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných případných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přejímá.

V záležitostech dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

za zhotovitele:			…………………			tel.: ……………

stavbyvedoucí:		………………….			tel.: ……………

za objednatele:		Zdeněk Dudek				tel.: 607 038 444

Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem oproti zvláštní úhradě po předchozím schválení oběma smluvními stranami, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvy, obsahující minimálně konkretizovaný druh těchto víceprací, jejich cenu a termín zhotovení víceprací.

Zhotovitel tímto poskytuje na všechny stavební práce záruční dobu, tj. za jakost - kvalitu díla,  …. měsíců ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky kvalitu stanovenou právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně kvalitu obvyklou a důvodně očekávanou objednatelem dle charakteru předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny a doplňky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha: cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu

V Kolíně dne:……………..			     …………………

za objednatele:					za zhotovitele:

……………………………..					……………………………

Mgr. et Bc. Vít Rakušan

starosta města

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína dne …… pod č. usnesení………

…………………………….

Mgr. Tomáš Růžička

I. místostarosta